Informe de avance - Facturas ARCA, OCR y Qwen

Actualizado al 03/08/2026

Durante esta etapa avancé con una prueba local/remota para convertir texto OCR de facturas ARCA en un JSON normalizado. La idea fue dejar armado un flujo concreto de entrenamiento, evaluación e inferencia, usando un LoRA sobre Qwen y una PC con GPU para las corridas pesadas.

# Resumen ejecutivo

La prueba ya quedó funcionando de punta a punta sobre datos sintéticos: genero facturas de muestra, produzco textos OCR simulados, entreno el modelo, evalúo campo por campo y aplico una capa de normalización para que la salida final respete el esquema definido. En la última validación con 30 casos no vistos, el resultado llegó a 30/30 JSON válidos y 659/660 campos correctos. El único ajuste pendiente en esa corrida fue un CUIT leído con dígitos cambiados por el modelo, y ya dejé corregido el criterio para priorizar los datos estructurados del OCR cuando estén disponibles.

# Qué hice hasta ahora

Definí un esquema ARCA para facturas A, B y C, contemplando emisor, receptor, punto de venta, número, CAE, fechas, moneda, importes, IVA, tributos e items.

Adapté los ejemplos manuales y los scripts de entrenamiento para que el modelo aprenda a devolver exactamente ese JSON, sin texto extra antes ni después.

Armé un flujo local/remoto con Git: desarrollo y versiono los cambios localmente, los subo al repositorio y después los traigo desde la PC con GPU para entrenar.

Corregí incompatibilidades de dependencias en el entrenamiento, incluyendo el orden de importación de Unsloth y el cambio de parámetros para la versión instalada de TRL.

Creé un generador de facturas sintéticas con marca de agua de muestra, datos ficticios, OCR simulado y dataset JSONL listo para entrenar.

Sumé soporte para generar datasets sin PDF cuando no esté instalada la librería de generación visual, de forma que la PC remota pueda seguir trabajando aunque falte ReportLab.

Mejoré el prompt y los ejemplos sintéticos para reforzar códigos de IVA, tributos, items y normalización de CUIT, números y fechas.

Agregué validación campo por campo y una capa de post-procesado para corregir inconsistencias mecánicas, como doc_nro derivado del CUIT o precios unitarios inconsistentes con cantidad e importe.

Incorporé un fallback determinístico desde OCR estructurado, para reconstruir el JSON cuando el modelo devuelva una respuesta parcial o cuando el OCR tenga datos más confiables que la generación.

# Resultados obtenidos

| Prueba | Resultado | Lectura |
| --- | --- | --- |
| Inferencia manual | JSON válido con claves esperadas | El LoRA ya puede convertir un OCR de prueba en una respuesta estructurada y usable. |
| Evaluación manual | 44/44 campos correctos | Los ejemplos curados quedaron resueltos sin errores. |
| Evaluación sintética no vista | 30/30 JSON válidos y 659/660 campos correctos | El modelo generaliza bien sobre facturas sintéticas nuevas y el post-procesado redujo errores chicos. |
| Fallback desde OCR estructurado | 100/100 casos sintéticos reconstruidos exactos en validación local | Cuando el texto OCR viene ordenado, puedo usarlo como respaldo confiable para cerrar el JSON. |

# Estado actual

Hoy el proyecto tiene una base bastante sólida para seguir avanzando. El entrenamiento corre en la PC con GPU, el modelo fine-tuneado responde en el esquema ARCA, los datasets sintéticos se pueden regenerar y la evaluación ya permite detectar errores puntuales por campo. Además, la salida final no depende solamente de lo que genere el modelo: también pasa por normalización y por un parser de respaldo cuando el OCR trae estructura suficiente.

El punto importante es que todavía estoy validando sobre OCR simulado. Eso sirve para estabilizar el formato y probar el pipeline, pero el próximo salto real es medirlo con PDFs y OCR reales, porque ahí van a aparecer errores de lectura, saltos de línea, tablas partidas, sellos, logos, escaneos torcidos o comprobantes con formatos distintos.

# Cómo seguiría mejorando

Armaría un set chico de facturas reales o anonimizadas, idealmente entre 30 y 50 casos variados de factura A, B y C.

Probaría distintos motores OCR y mediría cuál entrega el texto más limpio para este tipo de comprobantes.

Crearía un dataset real de evaluación, separado del entrenamiento, para medir si el modelo realmente generaliza fuera de los ejemplos sintéticos.

Implementaría el script de flujo real PDF -> OCR -> JSON, para dejar una única entrada operativa antes de integrarlo con la web.

Mediría tiempos de respuesta y consumo en la GPU actual, separando tiempo de OCR, tiempo del modelo y tiempo total por factura.

Con esos datos decidiría si el VPS final alcanza, si hace falta más GPU o si conviene optimizar el modelo/exportación antes de desplegar.

# Próximo paso concreto

El próximo paso que dejaría armado es un script único para recibir un PDF y devolver el JSON final. Ese script debería hacer la conversión del PDF a texto, pasar el OCR por el modelo y aplicar la normalización. Con eso ya podría conectar la lógica a la página existente y empezar a probar el flujo real de carga de facturas.

En síntesis, la parte de estructura, entrenamiento inicial y evaluación sintética ya está encaminada. Ahora la mejora más valiosa pasa por sumar facturas reales, mejorar la calidad del OCR y medir rendimiento para llegar a una versión deployable con tiempos de respuesta razonables.